# 1. Plano de Entregas (Milestones)

## Objetivo

Este cronograma tem como objetivo demonstrar a viabilidade técnica e operacional da implementação do sistema, organizando as atividades em fases que contemplam desde o desenvolvimento local da aplicação até a sincronização dos dados com a infraestrutura remota.

# Cronograma de Desenvolvimento

## Fase 1 – Implementação Local (Offline-First)

Nesta etapa será desenvolvida a estrutura inicial da aplicação com foco no funcionamento offline, garantindo que o usuário possa utilizar os principais recursos mesmo sem conexão com a internet.

### Atividades

- Configuração do banco de dados local utilizando SQLite, com base no script SQL definido no projeto.

- Criação das tabelas e relacionamentos necessários para armazenamento local das informações.

- Desenvolvimento das telas de leitura e gerenciamento de dados com persistência imediata no banco local.

- Implementação do mecanismo de controle de sincronização por meio do campo sincronizado na tabela livros_usuario.

- Implementação da flag excluido na tabela marcadores, permitindo o controle de remoções e posterior sincronização com o servidor remoto.

- Realização de testes funcionais para validação das operações locais.

### Entregáveis

- Banco SQLite configurado.

- Estrutura de tabelas implementada.

- Funcionalidades de leitura operando offline.

- Controle de sincronização preparado para integração futura.

## Fase 2 – Infraestrutura e Backend

Nesta fase será criada a infraestrutura responsável pelo armazenamento centralizado dos dados e pela comunicação entre o aplicativo e o servidor.

### Atividades

- Implantação do banco de dados remoto PostgreSQL.

- Desenvolvimento da API utilizando Node.js, Spring Boot ou Python, conforme a tecnologia definida para o projeto.

- Implementação dos endpoints necessários para consulta, cadastro, atualização e sincronização dos dados.

- Documentação completa da API utilizando Swagger/OpenAPI.

- Implementação do mecanismo básico de autenticação e autorização.

- Garantia de isolamento dos dados, permitindo que cada usuário tenha acesso apenas às suas próprias informações.

### Entregáveis

- Banco PostgreSQL em funcionamento.

- API REST implementada.

- Documentação Swagger disponível.

- Sistema de autenticação operacional.

## Fase 3 – Motor de Sincronização

Após a conclusão da infraestrutura, será desenvolvido o mecanismo responsável pela sincronização automática dos dados entre o dispositivo e o servidor.

### Atividades

- Criação de um Service ou Worker executado em segundo plano.

- Monitoramento da disponibilidade de conexão com a internet.

- Envio automático dos registros pendentes de sincronização.

- Sincronização baseada nos seguintes critérios:

  - Registros com o campo sincronizado = false;

  - Registros cujo campo atualizado_em seja mais recente que o último timestamp armazenado no dispositivo.

- Atualização automática dos registros locais após sincronização bem-sucedida.

- Implementação e validação da política de resolução de conflitos Last Write Wins, em que a versão mais recente do registro prevalece.

### Entregáveis

- Serviço de sincronização implementado.

- Sincronização automática entre banco local e remoto.

- Tratamento de conflitos de atualização.

- Testes de concorrência e integridade dos dados concluídos.

# Resultado Esperado

Ao término das três fases, o sistema deverá operar de forma híbrida, permitindo o uso offline com persistência local e sincronização automática com a infraestrutura remota sempre que houver conexão disponível. Dessa forma, garante-se maior disponibilidade, desempenho e confiabilidade para os usuários da aplicação.